**Informe Cuentas Gabriel**

|  |  |
| --- | --- |
| **A continuación, se detallan los ítems de la Primera Etapa:** | |
| Se firmó un contrato por 56.492.000 por realizar la estructura a todo costo de los apartamentos 201 y 301. | + 56.492.000 |
| Adicional al contrato se reconoció una comisión de intereses por 6.000.000 | + 6.000.000 |
| Adicional se le reconoció 2.000.000 por fajas y revoques que no estaban en el contrato.\* (Era menos) | + 2.000.000 |
| Adicional se le reconoció 744.000 por el tablero eléctrico que se reclamó. | +744.000 |
| Adicional se le reconoció los Insumos de Gabinete que se instaló, alambre tubos etc. 1032.000 + 1.000.000 de la mano de obra. | +2.032.000 |
| El contrato por los dos pisos fue a todo costo sin embargo se le reconoció voluntariamente 900.000 de transporte de material. | +900.000 |
| **Subtotal de la Primera Etapa:** | **68.168.000** |
|  |  |
|  |  |
| **A continuación, se detallan los ítems de la segunda Etapa:** | |
| Se realiza la construcción de los apartamentos 401 y 501, se toma el mismo valor del contrato de la primera etapa. | + 56.492.000 |
| Se reconoce 3.000.000 por que el quinto piso termina en techo.(incluyendo las vigas, canos y cuchillas, y encorozar) | +3.000.000 |
| Se reconoce un 1.000.000 por los materiales de madera y tablilla que llegaron de la milagrosa. | +1.000.000 |
| Adicional se le reconoció 1.800.000 por fajas y revoques que no estaban en el contrato. | +1.800.000 |
| Adicional se le reconoció 1.000.000 por materiales para las fajas y revoques que no estaban en el contrato. | +1.000.000 |
| Adicional se le reconoció 210.000 por instalación de gárgolas incluyen materiales. | +210.000 |
| Adicional se le reconoció 1725.000 por el lavado de la fachada y pintada. | +1.725.000 |
| Adicional se le reconoció 1630.000 por materiales para el lavado de la fachada y pintada. | +1.630.00 |
| Adicional se le reconoció 1100.000 por arreglar el 1 piso. | +1.100.000 |
| Adicional se le reconoció 800.00 por materiales para arreglar el 1 piso. | +800.000 |
| Adicional se le reconoció 500.000 por la instalación de la ventanas. | +500.000 |
| Adicional se le reconoció 1430.000 de la compra de las ventanas. | +1.430.000 |
| Adicional se le reconoció 1.000.000 por Vaciar piso afuera tapa alcantarilla muro debajo de las escalas jardineras y lagrimales | +1.000.000 |
| Adicional se le reconoció 5.000.000 por materiales para Vaciar piso afuera tapa alcantarilla muro debajo de las escalas jardineras y lagrimales | +500.000 |
| Se reconoce un 200.000 por los materiales de electricidad que llegaron de la milagrosa. | +200.000 |
| Adicional se le reconoció 950.000 revocar baños, y cielo del 2 piso. | +950.000 |
| Adicional se le reconoció 400.000 de materiales para revocar baños, y cielo del 2 piso. | +400.000 |
| Se reconoce un 600.000 por los materiales de agua que llegaron de la milagrosa. | +600.000 |
|  |  |
| **Subtotal de la Primera Etapa:** | **17.845.000** |
|  |  |
| **A continuación, se detallan los ítems de la segunda Etapa:** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |